**华恒智能物流晨会会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **会议地点** | 华恒二楼开发室 |
| **会议时间** | 2017-06-15 09:10-09：25 |
| **会议主题** | 华恒智能物流晨会 |
| **参加人员** | 中创：丁元明、张学飞、包丽娇、谈广、叶凡、刘国栋  徐园、徐驰、李广良、杨彤彤、白烽志  华恒：刘琪 |
| **记录人员** | 丁元明 |
| **会议内容** | |
| **一、任务完成情况：**  1、叶凡:标记异常流水号代码走查没完成；  2、谈广:输送线接口对接没完成  二、今天计划任务  1、散件仓位计算---张学飞  2、散件工作台货架计算-----刘国栋  3、功能发版\_v1.0.1和需求需求流程图编写，画跨职能流程图---丁元明  4、上报库位错误,设备状态通知接口,任务执行通知接口冒烟测试----叶凡  5、堆垛机任务调度冒烟测试--徐驰  6、输送线流转站点信息确认---谈广  **三、待确认：**  1、与韩强输送线对接问题的评审 | |
| **会议决议** | |
| 1、每天下午下班进行业务梳理；按照流程进行服务串联、识别出服务无法实现业务的问题，跟踪问题列表。 | |