**华恒智能物流合作沟通会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **会议地点** | 华恒二楼开发室 |
| **会议时间** | 2017-05-17 09:10-09：25 |
| **会议主题** | 华恒智能物流晨会 |
| **参加人员** | 中创：丁元明、张学飞、包丽娇、谈广、叶凡、刘国栋  李响、徐园、徐驰  华恒：刘琪、刘忠航 |
| **缺席人员** | 杨宇昌（请假） |
| **记录人员** | 丁元明 |
| **会议内容** | |
| **一、任务完成情况：**  1、完成对接系统参数管理的查询功能--叶凡；  2、编写详细设计的接口业务流程图，计划本周三发出进行评审--谈广  3、开发给指定线程分配数据库中对审应任务、创建拥有指定线程数（设备数，有相应编号）的线程池、创建线程时，将设备编号与线程进行绑定----张学飞、徐驰  4、完成整托仓位管理的添加功能-----刘国栋  5、完成整托仓位管理的修改功能-----徐驰  6、编写接口测试用例、修改详细设计中接口描述----包丽娇  7、金亭需求文档编写，发版一般评审----李响、徐园  二、今天计划任务  1、完成给指定线程分配数据库中对应任务---张学飞  2、页面开发，编写页面开发手册（查询、修改、添加），预计本周五完成开发手册编写、对接参数、整托仓位的修改、添加功能-----叶凡、刘国栋、徐驰  3、发版今天项目需求文档进行评审、项目设计文档编写-----李响、徐园  4、详细设计文档编写，预计本周三进行评审-----丁元明、谈广  5、项目需求维护到禅道---包丽娇  6、设计仓位计算，并评审 | |
| **会议决议** | |
| 1、每天下午下班进行业务梳理；按照流程进行服务串联、识别出服务无法实现业务的问题，跟踪问题列表。 | |