大家好：

新宁V1.0.1版本测试已完成，具体测试情况如下：

【测试时间】20170622~20170623进行，工作量1人天。

【测试人员】包丽娇

【测试内容】

1、WMS接口发版(标记异常流水号、散件上架任务结果、出货暂存区下架任务)；

2、堆垛机接口发版（任务执行通知、设备状态通知、上报库位错误）；

3、任务拆分（整托下架任务拆分）；

4、任务调度 (堆垛机任务调度)；

5、散件工作台计算，仓位（货架）计算；

6、V1.0.0 版本缺陷复测（003,005,006）

【测试用例】本版本关联用例（共26个）详见禅道

【测试结果】

1>：缺陷复测3个，通过2个，1个未通过，缺陷复测通过率66.7%。（未通过缺陷见缺陷库编号006）

2>：本次共提交6个缺陷，4个二级缺陷。2个三级缺陷，详见缺陷库。

3>：缺陷主要分布在堆垛机接口、散件工作台计算、堆垛机任务调度和标记异常流水号。

4>：缺陷原因分析：堆垛机接口主要是代码问题；散件工作台计算是设计变更；标记异常流水号是代码缺陷；堆垛机任务调度是数据格式调整，代码未及时调整。

【测试结论】

1：WMS接口发版(标记异常流水号、散件上架任务结果、出货暂存区下架任务)

  标记异常流水号 **未通过**，散件上架任务结果和出货暂存区下架任务  **测试通过**

2：任务拆分（整托下架任务拆分）**测试通过**

3：堆垛机接口发版（任务执行通知、设备状态通知、上报库位错误）；**未通过**

4：任务调度 (堆垛机任务调度)；**测试通过**

5：散件工作台计算，仓位（货架）计算；**未通过**

【缺陷情况】





